Директор ООО УК «Управдом»					Генеральный директор ООО  СК «Лидер»

Новожилов С.В. / _______________/					Гурин Ю.П. / ______________/

ПЛАН РАБОТ ПО ООО УК «УПРАВДОМ» ИЮНЬ 2016 г.

- Ремонт кровель.

- по заявкам жителей при протечках

ул. Ленинградское шоссе д.45 (установить дверь выхода на крышу)

ул. Ленинградское шоссе д. 47  3й под-зд (повесить на петли люк выхода на крышу)

ул. Ленинградское шоссе д.69  1й под-зд (отрем-ть или заменить люк и дверцу выхода на крышу)

ул. Металлистов д.1   1й под-зд (протечка, ремонт покрытия выхода на крышу)

ул. Старицкая д.104 кв.120 (протечка на площадке 5го этажа); кв.74 (примыкание плиты балкона); кв.163 (покрытие и примыкание козырька балкона)

ул. Энгельса д.6 кв.42 (протекает в прихожей)

2. Межпанельные швы

ул. Ленинградское ш-е д.18 кв.19 (с утеплением вилатермом)!; кв.50, кв.59 (швы с двух сторон)

ул. Ленинградское ш-е д.25а  кв.25 (с расшивкой, утеплением-на реку); кв.62 7й этаж (со двор)

ул. Ленинградское шоссе д.27 кв.25  3й этаж (угловая, торец и на речку)

ул. Луначарского д.106 кв.57 (большая комната со стороны под-здов)

пер. Свердлова д.21 кв.13 (со вскрытием)

ул. Старицкая д.92 кв.16 (большая комната окна во двор)

ул. Старицкая д.104а  кв.49,51

- Окна  - работы по ремонту по заявлениям жителей и мастеров

ул. Ленинградское шоссе д.25 3й под-зд 5й этаж (сделать рамы, чтобы открывались)8-920-153-69-09)

ул. Луначарского д.134б   3,4й этаж (установить пластиковые окна – 16 шт.) – по смете

ул. Старицкая д.104 (установка пластиковых окон – 10 шт (за текущее содержание)

- Ремонт подъездов

ул. Ленинградское шоссе д.85 (ремонт под-здов) – по смете

ул. Свердлова д.3 (ремонт под-здов) – по смете

ул. Старицкая д.104а   4й под-зд,  1й этаж (ремонт стены в под-зде)

ул. Энгельса д.14  1й под-зд (ремонт деревянной лестницы)

- Двери

ул. Луначарского д.144 (покраска входных металлических дверей)

ул. Старицкая д.92  3й под-зд (заменить дверной блок в тамбуре)

- Козырьки

ул. Володарского д.61 (установить отливы на козырьки входа в под-ды)

ул. Луначарского д.39  4й под-зд (ремонт козырька)

ул. Осташковская д.50  3й под-зд (установить отлив на козырек входа в под-зд)

- Ремонт стен дома

ул. Бакунина д.15 (ремонт трещин стен дома; ремонт карниза слева от входа в дом (отваливаются большие куски))

ул. Белинского д.5 (ремонт и покраска цоколя) – по смете

ул. Дзержинского д.160 (ремонт и покраска цоколя)

ул. Ленинградское шоссе д.18  кв.119 5й этаж (заделать стык стен 2х частей дома)

ул. Ломоносова д.4 кв.11 (ремонт правой торцевой стены дома)

ул. Луначарского д.39  4й под-зд (штукатурка стены дома над козырьком входа в под-зд)

8. Балконы – мелкий ремонт

ул. Бакунина д.18 кв.93 (ремонт нижней части  балкона со стороны балкона кв.89) тел.8-960-709-99-43

ул. Дзержинского д.115а кв.16 (ремонт балконной плиты)

ул. Ленинградское шоссе д.31  кв.40 (ремонт плиты балкона)

ул. Ленинградское шоссе д.47 кв.54  3й этаж

ул. Старицкая д.104 кв.102 (обрамление плиты лоджии металлом)

9. Ремонт крылец

ул. Белинского д.20 (ремонт ступенек крылец входа в под-зд)

ул. Кутузова д.1  3й под-зд (ремонт ступенек крыльца входа в под-зд)

ул. Луначарского д.39 4й под-зд (ремонт крыльца)

ул. Луначарского д.144  5й под-зд (заделать дыру под плитой входа в под-зд и колясочную)

ул. Старицкая д.98/2   2,3,4 й под-зд (ремонт ступенек входа в под-зд)

10. Ремонт электрики

Согласно графика ППР внутридомовых электрических сетей на 2016 г.

11. Придомовая территория

ул. Ленинградское шоссе д.25 (ремонт сиденья качели на детской площадке)

ул. Ленинградское шоссе д.85 (установить лежачий полицейский на дороге напротив 5 под-зда)

ул. Луначарского д.130 (ремонт малых архитектурных форм на детской площадке)

ул. Старицкая д.102 (выровнять контейнерную площадку под большим кагатом)

Ремонт и установка новых скамеек: (по 1 шт.)

ул. Бакунина д.18   3,4 й под-зд (ремонт скамеек)

ул. Белинского д.11

ул. Дзержинского д.117в  3й под-зд

ул. Ленинградское шоссе д.25 (ремонт скамейки и столика во дворе дома)

ул. Луначарского д.33,37,40а,40в

ул. Падерина д.4  3й под-зд (ремонт скамейки)

пер. Свердлова д.21   1й под-зд

Ремонт дороги со стороны под-здов асфальтовой крошкой:

ул. Белинского д.20

Ремонт отмостки:

ул. Володарского 24 (засыпать яму, восстановить отмостку с левого торца дома)

ул. Кирова д.27 (со стороны ул. Кирова)

ул. Луначарского д.40а (при необходимости)

ул. Луначарского д.136  1й под-зд (под балконом со стороны под-зда)

ул. Осташковская д.31  4й под-зд

Ремонт и установка новых песочниц:

ул. Кирова д.27 (изготовить и установить на детской площадке новую песочницу с песком)

ул. Кутузова д.1 (на детской площадке установить новую песочницу)

ул. Ленинградское шоссе д.18

ул. Луначарского д.134б (ремонт песочницы)

12. Разное

ул. Дзержинского д.113а кв.31 (не работает вытяжка)

ул. Завидова д.1; ул. Падерина д.3 (ремонт отопления) - по смете

ул. Завидова д.3 (изготовить и установить железные лестницы выхода на чердак дома)

ул. Загородная д.36  8й под-зд (замена почтовых ящиков)

ул. Ленинградское шоссе д.25а  кв.4 (на углу дома обвалилась земля)

ул. Ленинградское шоссе д.27 (установить пандус на крыльцо входа в под-зд)

ул. Ленинградское шоссе д.69  4й под-зд кв.48 (решить вопрос ремонта по всему стояку)

ул. Луначарского д.33   4й под-зд (закрепить решетки на подвальных окнах)

ул. Луначарского д.40а (заложить подвальное окно)

ул. Луначарского д.132а (сделать и установить на входе в под-зды металл-ские решетки для ног- 4шт)

ул. Луначарского д.134б  2й под-зд (установить урну)

ул. Луначарского д.136 1й под-зд  (удлинить слив)

ул. Металлистов д.5  2й под-зд (установить почтовые ящики)

ул. Падерина д.3 кв.17 (ремонт в квартире после залива)

ул. Падерина д.4 (открыть продухи)

ул. Старицкая д.92 7й под-зд (ремонт ливневой трубы в под-зде)

Составили: 	Басова Л.Г.								30.05.2016 г

Карасевич О.В.