Директор ООО УК «Управдом» Генеральный директор ООО СК «Лидер»

Новожилов С.В. / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ Ушаков Ю.В. / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /

***ПЛАН РАБОТ ПО ООО УК «УПРАВДОМ» ФЕВРАЛЬ 2021 г.***

1. **Ремонт кровель (по заявкам жителей при протечке)**

ул. Старицкая д.104 кв.44 (поменять железо со стороны поля)

ул. Луначарского,д.146 (заменить парапетного железа над кв.45)

1. **Окна – остекление по заявкам мастеров**

ул.Ленинградское шоссе д.18 2й под-зд (установить пластиковое окно в подъезде)

ул. Падерина д.8 (установка пластиковых окон)

ул. Красноармейская, д.42 (установка пластиковых окон на 1 этаже над дверьми)

ул. Лермонторва, д.8(установка пластиковых окон)

ул. Осташковская,д.50 (установка пластиковых окон 3 штуки на 1 этажах)

ул. Старицкая,д.104(установка пластиковых окон на 5 этажах 5,6 подъезд)

ул.Дзержинского,д.113(установка пластиковых окон 8 штук)

ул.Дзержинского,д.115Б(установка пластиковых окон 4 штук на 1 этажах)

ул.Падерина,д.4 (установка пластиковых окон 2 штук-2 подъезд)

ул. Свердлова 1(установка пластиковых окон)

1. **Ремонт подъездов**

ул. Белинского д.3 (косметический ремонт подъезда)

ул. Загородная д.36 (7 подъезд укладка плитки)

ул. Завидова д.3 (косметический ремонт подъездов)

ул. Луначарского д.134б (зашпаклевать т закрасить стены на месте почтовых ящиков)

ул. Падерина д.4 1й под-зд (косметический ремонт 3х подъездов)

ул. Падерина д.8 (ремонт подъездов)

Замена поручней на перилах в подъездах домов по заявке мастеров 500 п.м.:

ул. Дзержинского д.113а 1й подъезд (установить поручни)

ул. Загородная д.36

ул.Белинского,д.20

ул.Луначарского,д.134Б,106

ул. Гражданская,д.13

ул. Бакунина,д.18

1. **Двери**

ул. Володарского д.22 (1 подъезд утеплить новую дверь)

ул. Энгельса, д.6 (2 подъезд утеплить дверь при закрывании грохочет)

ул. Ленинградское шоссе, д.42 (установить железную дверь в подвал 1 подъезд)

ул. Ленинградское шоссе, д.18(установить тамбурную дверь в 5 подъезде)

1. **Козырьки**

ул. Володарского д.49а 1й под-зд (изготовление и установка отлива над входом в под-зд)

1. **Ремонт фасадов домов**
2. **Балконы – мелкий ремонт**
3. **Ремонт цоколя**
4. **Ремонт крылец**
5. **Ремонт электрики -**  **по заявкам мастеров**
6. **Отмостка**
7. **Придомовая территория**

Ленинградское шоссе д.42б 1й под-зд (ремонт скамейки со спинкой)

1. **Разное**
2. **Установить почтовые ящики:**

ул. Белинского д.3

ул. Завидова д.3

ул. Загородная д.36 ( 1й, 4й подъезды)

ул. Красноармейская д.49 6й под-зд

ул. Падерина д.8 (1,2й подъезд)

ул.Осташковская,д.50

ул.Калининское шоссе,д.18Б (1 подъезд)

ул.Калининское шоссе,д.35А (1 подъезд от города)

Составили: Карасевич О.В.

 Воробьева А.А.29.01.2021 г